BTTH - TỪ BACKLOG CŨ ĐẾN BACKLOG CHUẨN: MODULE “ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM”

PHẦN A: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC USER STORY HIỆN TẠI (S1, S2)

1. Phân tích S1 và S2

S1: ‘Là một khách hàng, tôi muốn chấm sao (1–5 sao) cho sản phẩm đã mua, so that tôi chia sẻ mức độ hài lòng của mình.’

Đánh giá: ĐÚNG

Giải thích:

- Cấu trúc đúng chuẩn (As a... I want... so that...)

- Phân cấp đúng tầm một User Story nhỏ, tập trung vào 1 hành động duy nhất (chấm sao).

- Đạt các tiêu chí INVEST: Độc lập (Independent), Có thể thương lượng (Negotiable), Mang lại giá trị (Valuable), Có thể ước lượng (Estimable), Kích thước nhỏ gọn (Small) và Có thể kiểm thử (Testable)

S2: ‘Cho phép khách chấm sao, viết bình luận, đính kèm ảnh, gửi đánh giá, hệ thống kiểm duyệt nội dung, rồi hiển thị công khai lên trang sản phẩm.’

Đánh giá: SAI

Giải thích vi phạm:

- Vi phạm phân cấp (Epic/Feature vs User Story): Đây thực chất là một Feature hoặc một Epic/User Story gộp (Compound/Monster Story) chứa toàn bộ quy trình từ phía Người dùng (chấm sao, viết bình luận, đính kèm ảnh, gửi) đến phía Hệ thống/Admin (kiểm duyệt) và Hiển thị (trang sản phẩm)

- Vi phạm cấu trúc: Không tuân thủ mẫu chuẩn As a... I want... so that....

- Vi phạm tiêu chí INVEST:

Small (Nhỏ): Quá lớn để hoàn thành trong 1 Sprint

Independent (Độc lập): Chứa quá nhiều luồng nghiệp vụ đan xen nhau (User Form, Image Upload, Admin Workflow, UI Display)

Estimable (Có thể ước lượng): Rất khó ước lượng chính xác Story Point vì quy mô phức tạp

2. Vì sao S2 không thể đưa thẳng vào Sprint như hiện tại?

- Rủi ro vỡ Sprint: Do phạm vi công việc quá rộng và ôm đồm, Dev Team sẽ không thể hoàn thành toàn bộ luồng trong 1 Sprint ngắn (2 tuần), dẫn đến công việc bị dở dang

- Khó kiểm thử: Lực lượng Tester rất khó viết Test Cases và nghiệm thu vì không có AC rõ ràng cho từng luồng nhỏ

- Vi phạm nguyên tắc phân phối giá trị tăng dần: Nếu không chia nhỏ, nhóm không thể giao từng phần tính năng chạy được cho người dùng trải nghiệm sớm

PHẦN B: HOÀN THIỆN PRODUCT BACKLOG (F1, F2 & CÁC USER STORY)

1. Đặt tên Feature 2 (F2)

Tên Feature: F2 — Hiển thị & Tra cứu đánh giá sản phẩm

2. Bảng Product Backlog chuẩn hóa hoàn thiện

EPIC: ĐÁNH GIÁ & NHẬN XÉT SẢN PHẨM

F1: Viết & Gửi đánh giá sản phẩm

S1 (Giữ nguyên):

As a khách hàng đã mua hàng,

I want chấm điểm từ 1 đến 5 sao cho sản phẩm,

So that tôi có thể chia sẻ nhanh mức độ hài lòng của mình

S2.1 (Tách ra từ S2 - Nhận xét văn bản & Gửi):

As a khách hàng đã mua hàng,

I want viết bình luận ngắn và gửi đánh giá về hệ thống,

So that tôi có thể nói rõ chi tiết trải nghiệm sử dụng sản phẩm

S2.2 (Tách ra từ S2 - Đính kèm hình ảnh):

As a khách hàng đang tạo đánh giá,

I want tải lên/đính kèm tối đa 3 hình ảnh thực tế của sản phẩm,

So that đánh giá của tôi mang tính thực tế và chân thực hơn

S2.3 (Tách ra từ S2 - Kiểm duyệt phía Admin/Hệ thống):

As a Quản trị viên (Admin),

I want duyệt hoặc từ chối các bài đánh giá từ khách hàng trước khi hiển thị,

So that đảm bảo nội dung công khai không vi phạm tiêu chuẩn hoặc chứa từ ngữ phản cảm

S3 (Bổ sung mới - Chỉnh sửa/Xóa đánh giá):

As a khách hàng đã gửi đánh giá,

I want chỉnh sửa hoặc xóa bài đánh giá của mình trong vòng 7 ngày kể từ khi gửi,

So that tôi có thể cập nhật thông tin nếu có sự thay đổi trong trải nghiệm sản phẩm

F2: Hiển thị & Tra cứu đánh giá sản phẩm

S4 (Viết cho F2 dựa trên gợi ý - Xem tổng quan điểm trung bình):

As a người mua hàng,

I want xem điểm đánh giá trung bình (ví dụ: 4.5/5 sao) và tổng số lượt đánh giá ngay trên trang chi tiết sản phẩm,

So that tôi có cái nhìn tổng quan về chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua

S5 (Viết thêm cho F2 - Đọc & Lọc danh sách đánh giá):

As a người mua hàng,

I want xem danh sách các nhận xét chi tiết và lọc đánh giá theo số sao (ví dụ: chỉ xem bài 5 sao hoặc bài có ảnh),

So that tôi dễ dàng tìm kiếm các phản hồi thực tế phù hợp với nhu cầu của mình